附件5

自治区安委会重点监督道路隐患及自治区

联席会议重点督办交通事故多发路段清单

一、自治区安委会重点监督道路隐患

根据《广西壮族自治区安全生产委员会关于2022 年度自治区重点监督整改20 项生产安全事故隐患的通知》（桂安委〔2022〕10 号），自治区安委会决定将武鸣区武鸣收费站至武华一级路道路安全隐患等4项涉及道路的生产安全事故隐患列为2022 年度自治区重点监督整改项目，并实行挂牌督办。

（一）平乐县平乐镇宝沙渡口安全事故隐患

隐患情况：渡口下河道路较窄且坡度较陡，停车坪面积不足，安全警示宣传不足。

整改要求：右岸（宝沙岸）：新增泊岸81m³；道路拓宽86㎡；停车坪拓宽255㎡；新增警示牌1个；新增波形护栏88米；新增橡胶减速带16米（4道）；新增人车隔离桩19个(36米）；新增路面刻纹247㎡；新增行车道警示标线2组。左岸（黄牛头岸）：停车坪拓宽472㎡；道路拓宽184㎡；新增警示牌1个；新增波形护栏64米；减速带40米（10道）；路边刻纹450㎡；人车隔离桩39个（76米）；新增行车道警示标线2组。

整改期限：2022年12月30日

整改责任单位：平乐镇人民政府、平乐县交通运输局

整改单位责任人：肖江华，岑奇雄

监管责任单位：平乐县人民政府

监管单位负责人：平乐县县长

督办责任单位：桂林市市人民政府

督办单位负责人：桂林市市长

（二）富川瑶族自治县富阳镇涝溪村委枫木冲桥危桥改造 安全隐患

隐患情况：枫木冲桥是涝溪村到县城的主要通道，年久失修，桥面没有安装安全护栏，桥面狭窄且坑洼不平，桥体引路两侧路面坍塌，影响1200多人的出行安全。

整改要求：拆除老旧枫木冲桥，在桥体旁重建枫木冲桥，安装安全护栏，加固桥体引路两侧路面。

整改期限：2022年12月20日

整改责任单位：富川瑶族自治县交通运输局

整改单位责任人：钟志桂

监管责任单位：富川瑶族自治县人民政府

监管单位负责人：富川瑶族自治县县长

督办责任单位：贺州市人民政府

督办单位负责人：贺州市市长

（三）河池市南丹县G243 线1240Km+600m 至1247Km+200m（大坳隧道至四山村路段）道路交通事故多发路段安全隐患

隐患情况：该隐患路段坡长弯多弯急，道路路面因长期磨损造成摩擦系数低，道路两侧岔路口多且隐蔽，大多数岔路口未设置停车让行标志，道路限速和解除限速标志不齐全、不规范，遇雨雾天气极易引发车辆侧滑甩尾、失控侧翻、路口碰撞等交通事故，存在严重安全隐患。2021年该路段发生道路交通事故43起，致19人受伤。

整改要求：改造路面以提高路面摩擦系数，重点路口路段施划减速带，规范设置路口标志、限速和解除限速等交通标志。

整改期限：2022年12月30日

整改责任单位：广西壮族自治区南丹公路养护中心

整改单位责任人：肖卫华

监管责任单位：南丹县人民政府

监管单位责任人：南丹县县长

督办责任单位：河池市人民政府

督办单位负责人：河池市市长

（四）国道G323 线K1260+300-K1260+600 九圩板成路口事故多发路段安全隐患

隐患情况：该路段为连续弯道下坡路段，弯道半径较大，弯道中段有村口，弯道右侧边缘部分无防护栏，车辆容易发生失控撞坏钢护栏驶出路外，该路段2021年发生11起交通事故，造成10人受伤，2022年2月5日发生一起一人死亡的交通事故。

整改要求：在公路右侧弯道边缘上增设强度较高的混凝土防撞墙，把左侧原有的钢护栏改成混凝土防撞墙共计375米，增设路面减速标线120㎡，共计投入整改资金约24万元。

整改期限：2022年11月30日

整改责任单位：广西壮族自治区金城江公路养护中心

整改单位责任人：石宇

监管责任单位：金城江区人民政府

监管单位责任人：金城江区区长

督办责任单位：河池市人民政府

督办单位负责人：河池市市长

二、自治区联席会议重点督办交通事故多发路段

根据《广西壮族自治区道路交通安全联席会议办公室关于重点监督整改2021年度公路交通事故多发路段的通知》，对10处交通事故多发路段进行重点督办。

（一）桂林市辖区国道322线1612公里200米至1622公里200米路段（灵川县境内）。2021年累计发生交通事故26起，共造成11人死亡、23人受伤

整改期限：2022 年12 月30 日

整改责任单位：广西壮族自治区灵川公路养护中心

整改单位责任人：项士权

监管责任单位：灵川县人民政府

监管单位负责人：灵川县县长

督办责任单位：桂林市人民政府

督办单位负责人：桂林市市长

（二）贵港市辖区国道358线1430公里850米至1440公里850米路段。2021年累计发生交通事故32起，共造成10人死亡、35人受伤。

整改期限：2022年12月

整改责任单位： 广西壮族自治区桂平公路养护中心

整改单位责任人：梁伟力

监管责任单位： 桂平市人民政府

监管单位负责人：桂平市市长

督办责任单位：贵港市人民政府

督办单位负责人：贵港市市长

（三）玉林市辖区国道241线3265公里600米至3275公里600米路段。2021年累计发生交通事故15起，共造成8人死亡、19人受伤。

整改期限：2022 年12 月30 日

整改责任单位：广西壮族自治区容县公路养护中心

整改单位责任人：窦春林

监管责任单位：容县人民政府

监管单位负责人：容县县长

督办责任单位：玉林市人民政府

督办单位负责人：玉林市市长

（四）贺州市辖区G78汕昆高速公路688公里500米至708公里500米路段。2021年累计发生交通事故4起，共造成9人死亡、4人受伤。

整改期限：2022年11月30日

整改责任单位：广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司

整改单位责任人：麦用润

监管责任单位：自治区高速公路发展中心桂林分中心

监管单位负责人：韦焯升

督办责任单位：自治区高速公路发展中心

督办单位负责人：韦昌永

（五）南宁市辖区国道324线1632公里500米至1642公里500米路段。2021年累计发生交通事故11起，共造成8人死亡、11人受伤。

整改期限：已于2022年7月19日通过验收会议，目前已经销号摘牌

整改责任单位：广西壮族自治区邕宁公路养护中心

整改单位责任人：马宁

监管责任单位：青秀区人民政府

监管单位负责人：青秀区区长

督办责任单位：南宁市人民政府

督办单位负责人：南宁市市长

（六）北海市辖区国道325线639公里至649公里路段。2021年累计发生交通事故21起，共造成7人死亡、22人受伤。

整改期限：2022 年12 月30 日

整改责任单位：广西壮族自治区北海城区公路养护中心

整改单位责任人：宣恩奎

监管责任单位：合浦县人民政府

监管单位负责人：合浦县县长

督办责任单位：北海市人民政府

督办单位负责人：北海市市长

（七）钦州市辖区省道312线68公里900米至78公里900米路段。2021年累计发生交通事故19起，共造成7人死亡、23人受伤。

整改期限：2022年12月30日

整改责任单位：灵山县灵山至陆屋一级公路管理有限责任公司

整改单位责任人：黄祖信

监管责任单位：灵山县人民政府，自治区公路发展中心

监管单位负责人：灵山县县长，自治区公路发展中心主任

督办责任单位：钦州市人民政府

督办单位负责人：钦州市市长

（八）百色市辖区国道324线1846公里800米至1856公里800米路段。2021年累计发生交通事故17起，共造成6人死亡、20人受伤。

整改期限：2022年12月30

整改责任单位：广西壮族自治区田东公路养护中心

整改单位责任人：陆星龙

监管责任单位：田东县人民政府

监管单位负责人：田东县副县长

督办责任单位：百色市人民政府

督办单位负责人：百色市市长

（九）崇左市辖区国道322线2236公里200米至2246公里200米路段。2021年累计发生交通事故4起，共造成6人死亡、6人受伤。

整改期限：2022年8月31日

整改责任单位：广西壮族自治区宁明公路养护中心

整改单位责任人：廖建德

监管责任单位：宁明县人民政府

监管单位负责人：宁明县县长

督办责任单位：崇左市人民政府

督办单位负责人：崇左市市长

（十）河池市辖区国道323线1312公里200米至1322公里200米路段。2021年累计发生交通事故5起，共造成5人死亡、2人受伤。

整改期限：2022年12月31日

整改责任单位：广西壮族自治区东兰公路养护中心

整改单位责任人：韦颂

监管责任单位：东兰县人民政府

监管单位责任人：东兰县县长

督办责任单位：河池市人民政府

督办单位负责人：河池市市长