附件1

钦北区2020年《政府工作报告》重点任务落实分工方案

| 项目 | 内容 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施产业攻坚，全面推动工业发展 | （一）培育工业发展新动能 | 落实自治区“制造业发展攻坚突破年”、工业振兴攻坚战等部署要求，聚焦强龙头、补链条、聚集群，围绕重点产业重点项目谋划全局，大力发展医药健康、锰业新材料、新能源、新型建材、林木加工、食品和农产品加工等6个重点产业，形成我区特色优势产业集群。 | 区工业和信息化局 | 皇马工管委 |
|  |  | 深入实施“双十双新”工程，打造一批重大产业项目，确保“双十”产业项目达到7个、“双新”产业项目达到8个。加大规模以上企业培育，新增金风科技、琦泉生物质发电等10家以上规模以上企业。 | 区工业和信息化局 | 区发展改革局 皇马工管委 区招商促进局 |
|  |  | 研究好中央、自治区的相关政策，深入开展扩大利用外资百日攻坚行动和“央企入钦”“民企入钦”“湾企入钦”行动，聚焦“三大三新”“四高四新”产业项目，围绕6个重点产业开展精准招商、以商招商活动，完善总部经济政策，引进更多新项目、好项目，吸引更多优质企业落户钦北，加大支持民营经济发展力度，把我区产业做大做强。 | 区招商促进局 | 区工业和信息化局 区发展改革局 区财政局 区工商联 |
|  | （二）抓项目稳投资促增长 | 落实县域经济发展三年行动计划，强化产业项目的支撑力度，集中力量攻坚一批市级以上重点项目，做大做强钦北区经济技术开发区，开工建设绿源木业、医药中间体、海龙饲料、亚克力板材等工业项目，竣工金风科技、肯泰医药、埃索凯新材料等工业项目，确保新开工项目18个以上，续建项目32个，竣工项目25个以上，为我区经济发展积累新动能。 | 区发展改革局 皇马工管委 | —— |
|  |  | 科学编制好“十四五”规划纲要，及早谋划一批影响力大、带动力强的重大工程和项目。 | 区发展改革局 | 皇马资产集团公司 皇马工管委 |
|  |  | 做好那蒙新型建材产业园、锰业新材料产业园规划。加快推进钦北区经济技术开发区综合配套、北部湾中医药健康产业园基础设施、园区污水管网等园区基础设施项目，让园区供水、电力、道路、污水处理等基础配套设施更加完善。 | 皇马工管委 皇马资产集团公司 | 区工业和信息化局 区住房城乡建设局 |
| 二、加强城镇管理，大力提升城市品质 | （一）提升主城区管理水平 | 大力实施城市品质提升行动，配合推进东升街、钦州东站西侧1号路等道路建设，通畅主城区城市道路。 | 区住房城乡建设局 | 区发展改革局 区财政局 |
|  |  | 推进钦江北环大桥至永福大桥段“一江两岸”绿化亮化工程建设，推进上勒村、沙坪村及市行政信息中心周边城中村改造。 | 区住房城乡建设局 | 钦北生态环境局 区财政局 区征收中心 区水利局 各街道办事处 |
|  |  | 对主城区6个农贸市场升级改造，全面整治农贸市场内环境“脏乱差”现象。 | 区市场监管局 区卫生健康局 区住房城乡建设局 | —— |
|  |  | 整治车辆乱停、摊点乱摆、施工乱象、广告乱贴、垃圾乱丢等“五乱现象”，规范二手车市场、砂石场、机械租卖场、废旧回收摊点、石材钢材加工销售点“三场两点”，让城市更加靓丽、更有气质。 | 区住房城乡建设局 | 区交通运输局 区卫生健康局 区市场监管局 公安钦北分局 区工业和信息化局 区发展改革局 |
|  | （二）完善钦北新城配套设施 | 运用城市经营理念，加快钦北新城开发，推进林湖美地、华发壹号、康桥1209三期等项目建设。 | 区住房城乡建设局 | 区发展改革局 皇马工管委 |
|  |  | 完善新城基础设施，完成新城给水管网、污水管网工程，完善燃气管道建设。 | 区住房城乡建设局 | 区发展改革局 皇马资产集团公司 |
|  |  | 加强钦北新城市容管理，整治城市乱象，严控新增违法用地和违法建设，着力打造干净、整洁、有序、畅通的城市环境，彰显钦北区作为钦州“北大门”“北大厅”的良好形象。 | 区住房城乡建设局 区城管综合执法大队 区自然资源局 | 长田街道办事处 大垌镇人民政府 |
|  | - 加快城镇开发建设 | 全力做好国土空间规划，优化镇村空间布局。 | 区自然资源局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
| - 二、加强城镇管理，大力提升城市品质 | （三）加快城镇开发建设 | 加快推进大寺飞翔特色小镇建设，推进小董万象城、大寺朝晖商业街等城镇住宅小区开发，建设宜居宜商的城镇。 | 区住房城乡建设局 | 区发展改革局 小董镇人民政府 大寺镇人民政府 |
|  |  | 加快做好皇马工业园区、北部湾林木产业园区及大垌、那蒙、小董等镇工业集中区的配套小区规划，不断提升群众居住环境。 | 皇马工管委 | 区工业和信息化局 区自然资源局 各镇人民政府 （街道办事处） |
| 三、坚持对外开放，加快推进商贸物流 | （一）启动物流园区建设 | 完成北部湾海铁联运皇马现代综合物流园详细规划，采用PPP模式推进物流园区及配套基础设施项目建设，着力打造集大宗商品物流、农产品物流、制造业和新型建材物流中心等于一体的大型现代物流园区，搭建布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，推动现代物流发展。 | 皇马工管委 | 区财政局 区发展改革局 区工业和信息化局 区自然资源局 区招商促进局 |
|  | （二）加快旅游商贸发展 | 以点带面，大力打造贵台至大寺乡村振兴生态康养旅游示范带，启动九溪禅心谷康养文化旅游开发项目，提档升级望海岭国际滑翔伞基地低空体验项目。 | 区文化广电体育 旅游局 区农业农村局 | 区自然资源局 区发展改革局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 发展以九佰垌农业公园、牧歌田园等为龙头的休闲农业观光，以娥眉湾生态园、翠湖田园等为龙头的山水健康养生观光，加快推进鹰山温泉旅游度假区等旅游项目建设。 | 区文化广电体育 旅游局 区农业农村局 | 区自然资源局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 举办“爱我钦北”系列活动，充分利用节假日举办美食节、汽车展等营销活动，活跃城乡市场促进消费稳增长。 | 区文化广电体育 旅游局 区发展改革局 | 区财政局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 拓宽农产品品牌营销渠道，积极打造农村电商产业，完善“新村淘”电商销售平台，带动农民增收。 | 区农业农村局 区发展改革局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
| - 三、坚持对外开放，加快推进商贸物流 | （三）激发市场主体活力 | 推进皇马资产集团公司改革，加快转型升级，强化资产盘活处置，提升造血功能。 | 皇马资产集团公司 区财政局（国资办） | 区发展改革局 皇马工管委 |
|  |  | 推行“一窗受理、集成服务”，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，全面建成政务服务“一张网”。 | 区政务服务监管局 | 区直各有关部门 |
|  |  | 推行“不见面”审批，线上业务“网上办”，清理、精简涉及民间投资管理的行政审批事项和涉企收费，着力解决企业融资难、融资贵问题。 | 区政务服务监管局 区发展改革局 区财政局 | 区直各有关部门 |
|  |  | 进一步降低企业税费负担，积极落实好增值税、所得税等各项减税降费政策，降低企业用电用气用水价格。 | 区财政局 区税务局 | 区发展改革局 |
| - 四、决战决胜脱贫攻坚，深入实施乡村振兴 | （一）坚决打赢脱贫攻坚战 | 完成2039贫困人口脱贫，板城镇那芳村、青塘镇那路村2个贫困村出列。 | 区扶贫办 | 各镇人民政府 |
|  |  | 全面解决“两不愁三保障”突出问题，全力打好产业扶贫、村集体经济发展、基础设施建设“三场硬仗”，深入推进发展壮大村集体经济三年行动计划，大力扶持发展区级“5+2”、村级“3+1”特色产业，确保村集体经济年收入全部达到5万元以上。 | 区农业农村局 区扶贫办 区委组织部 | 区工业和信息化局 区住房城乡建设局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 完善城镇基础设施，开工建设板城、新棠污水处理厂，提升城镇品质。 | 区住房城乡建设局 | 皇马资产集团公司 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 实现建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险参保率、住房保障率100%。 | 区医保局 区税务局 区住房城乡建设局 | 区扶贫办 |
|  |  | 建立贫困监测预警和巡诊机制，开展脱贫人口的“回头看”，对有致贫风险的低收入边缘户和有返贫风险的脱贫户纳入动态监测范围，稳定扶贫政策，严格执行落实“四不摘”要求，巩固脱贫成效。 | 区扶贫办 | 各镇人民政府 |
| 四、决战决胜脱贫攻坚，深入实施乡村振兴 | （二）培育发展特色农业产业 | 深化“龙头企业+基地+产品”发展模式，扩大富硒米、荔枝、火龙果等特色产业规模，加强农产品品牌建设，抓好“三品一标”产品认证。 | 区农业农村局 | 区自然资源局 各镇人民政府 |
|  |  | 加快推进那蒙特色苗木产业示范区、众森东方中草药种植示范区建设。 |  |  |
|  |  | 年内创建县级示范区2个、乡级示范园9个、村级示范点60个。 |  |  |
|  |  | 注重培育农业新型经营主体队伍，实施高素质农民培育、跟踪服务素质提升培训500人以上，发展农民专业合作社10个、家庭农场5个以上。 | 区农业农村局 | 区人力资源社会保障局 区扶贫办 |
|  | （三）强化农村环境整治 | 深入开展农村人居环境整治行动、“三清三拆”乡村风貌提升行动，持续推进“美丽钦北”乡村建设，开展美丽村屯示范点创建。 | 区农业农村局 区住房城乡建设局 区乡村办 | 区委组织部 区自然资源局 钦北生态环境局 区发展改革局 区财政局 区文化广电体育 旅游局 各镇人民政府 |
|  |  | 重点推进自然村屯生活污水、垃圾处理等人居环境整治，构建村镇区垃圾清运体系。 | 区住房城乡建设局区乡村办 | 区农业农村局 各镇人民政府 |
|  |  | 推进农村“厕所革命”，完成农村家庭改厕200座。 | 区农业农村局 区乡村办 | 区住房城乡建设局 区卫生健康局 钦北生态环境局 各镇人民政府 |
|  |  | 推进畜禽养殖废弃物资源化利用，完善规模畜禽养殖设施设备。 | 区农业农村局 | 钦北生态环境局 各镇人民政府 |
| 五、办好民生实事，推动社会事业蓬勃发展 | （一）办好优质公平教育 | 推进义务教育基本均衡发展，确保顺利通过国家评估认定。 | 区教育局 | 各镇人民政府 （街道办事处） 区直各有关部门 |
|  |  | 逐步破解“择校热”、努力消除“大班额”，不断缩小城乡、区域、校际间差距。 | 区教育局 | 各镇人民政府 （街道办事处） 区直各有关部门 |
|  |  | 力争建成市第四十三小学，加快推进市第八幼儿园、第十幼儿园、小董中学迁建项目建设，启动东升学校二期建设，续建市第十六中学，改扩建市第八小学、市第三十九小学，全区义务教育巩固率达到95%以上。 | 区教育局 皇马资产集团公司 | 区财政局 区住房城乡建设局 区审计局 |
|  |  | 加快推进普及高中阶段教育，确保全区高中阶段教育毛入学率达到90%以上，普及比达到自治区平均水平。 | 区教育局 | 各镇人民政府 （街道办事处） 区直各有关部门 |
|  |  | 实施学前教育行动计划，推动小区配套幼儿园、普惠性公益幼儿园建设，积极创建学前教育示范区，普惠幼儿园覆盖率达到80%。 | 区教育局 | 区住房城乡建设局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  | （二）提升医疗服务水平 | 推进医疗卫生项目建设，新建区人民医院传染病住院楼、区中医医院门诊综合楼、医技楼业务用房。 | 区卫生健康局 | 区财政局 |
|  |  | 推进“三医联动”改革，加强医疗联合体规划建设，持续深化公立医院改革。 | 区卫生健康局 | 区发展改革局 区市场监管局 区医保局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 实施常规管理与宣传教育相结合，加强艾滋病、结核病防治，巩固国家慢性病综合防控示范区建设。 | 区卫生健康局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 规范家庭医生签约服务，逐步提高居民家庭医生服务水平。 |  |  |
|  |  | 加强中医药文化建设，提升医疗机构中医药服务能力水平。 |  |  |
| 五、办好民生实事，推动社会事业蓬勃发展 | （二）提升医疗服务水平 | 完成城乡居民医疗保险费征缴，做好医疗保障各项服务。 | 区医保局 区税务局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 改革完善全科医生培养与使用激励机制，为钦北卫生与健康事业发展提供人才支撑。 | 区人力资源社会 保障局 | 区卫生健康局 |
|  | （三）提升就业和社会保障水平 | 实施积极的就业政策，加大职业培训力度，统筹做好农民工、高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业。 | 区人力资源社会 保障局 | 区农业农村局 区退役军人局 区残联 |
|  |  | 加强就业创业平台建设，加快推进农民工创业园、小微企业创业基地、创业孵化基地建设。 | 区人力资源社会 保障局 | 区科技局 区财政局 |
|  |  | 推进全民参保计划，抓好社会保险扩面征缴。 | 区人力资源社会 保障局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 提升困难群众基本生活保障水平，全面资助特困人员、孤儿、低保对象参加基本医疗保险。 | 区民政局 区医保局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 完善屯周、小江社区、白水塘社区居家养老服务中心运营，建成大路村、沙坡社区居家养老服务中心。 | 区民政局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 开展农民工工资支付专项整治，维护劳动者合法权益。 | 区人力资源社会 保障局 | 区直各有关部门 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  | （四）加大交通水利设施建设 | 建成小董至那蒙、青塘绕城线等二级公路，完成窄路加宽、危桥改造、安防等项目建设。 | 区交通运输局 | 区财政局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 加快建设皇马工业园区至钦北进城路口（钦州汽车北站）二级公路。建成南宁大塘至浦北高速路钦北段、沙坪至大塘二级公路钦北段，加快325国道钦北段的建设。 | 区交通运输局 皇马资产集团公司 | 区财政局 |
| 五、办好民生实事，推动社会事业蓬勃发展 | （四）加大交通水利设施建设 | 大力推进王岗山水库工程项目，完成7座水库除险加固工程。 | 区水利局 | 区自然资源局 皇马资产集团公司 区清源供水公司 区发展改革局 区财政局 区征收中心 区水库和扶贫易地安置中心 各镇人民政府 |
| 六、改善生态环境，构建平安和谐社会 | （一）加强生态环境保护 | 全面完成中央环保督察“回头看”反馈意见整改任务。 | 钦北生态环境局 | 区工业和信息化局 区自然资源局 区住房城乡建设局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区应急局 区市场监管局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 全面落实“河长制”， 深入推进钦江、茅岭江等重点流域、水源保护区综合整治，严厉打击取缔非法采砂、洗砂场，严控主要污染物排放，继续清理整治全区123条河流88座水库“四乱”问题，改善江河湖库面貌。 | 钦北生态环境局 区水利局 | 区自然资源局 公安钦北分局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 积极协助市加快钦州主城区（钦北辖区）污水截流工程建设，完善钦北区经济技术开发区污水管网建设，启动钦北新城污水治理工程。 | 区住房城乡建设局 | 皇马工管委 皇马资产集团公司 钦北生态环境局 各街道办事处 |
| 六、改善生态环境，构建平安和谐社会 | （一）加强生态环境保护 | 加快镇级污水处理及配套工程建设，完善钦江沿线镇级污水处理厂、污水管网建设，提升镇级污水处理设施运行水平。 | 区住房城乡建设局 | 皇马工管委 皇马资产集团公司 各镇人民政府 |
|  | （二）强化社会综合治理 | 深入开展扫黑除恶“六清”行动，重拳整治宗族黑恶势力，深挖“关系网”“保护伞”，重点打击农村和服务行业中的黑恶势力。 | 公安钦北分局 | 区人民政府办公室 区教育局 区司法局 区财政局 区信访局 |
|  |  | 巩固禁毒重点整治成果，大力开展“吸毒人员管控年”专项行动，切实维护社会持续稳定。 |  |  |
|  |  | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善社会治安防控一体化建设，扎实推进综治中心信息化、网格化建设，部署推进“村安工程”“雪亮工程”建设。 |  |  |
|  |  | 严厉打击“两抢一盗”、传销、涉枪涉爆、网络电信诈骗等违法犯罪，全力提升群众安全感满意度。 |  |  |
|  |  | 开展各类矛盾纠纷专项排查，力争将矛盾纠纷化解在基层。 |  |  |
|  |  | 妥善处置信访问题，严防突发性群体性事件发生，保障社会和谐稳定。 |  |  |
|  | （三）压实安全生产责任 | 开展安全生产“强监管严执法年”专项行动，严格落实对危险化学品、工贸行业、烟花爆竹等高危领域的安全生产监管。 | 区应急局 | 区市场监管局 区司法局 |
|  |  | 深化重点行业领域安全隐患专项整治，加强安全生产、减灾救灾，坚决防范遏制重特大事故的发生，全力维护人民群众生命财产安全。 |  | 区市场监管局 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 持续推进高铁环境安全综合治理，全面排查整治突出问题，切实消除安全隐患，提升高铁沿线环境品质。 | 区护路办 区交通运输局 | 各镇人民政府 （街道办事处） |
|  |  | 积极推进基层市场监督管理机构改革，维护好消费者权益，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。 | 区市场监管局 | —— |

| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年主要经济社会发展指标目标任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 单位 | 2019年实际 |  |  | 2020年目标 |  |  | 责任单位 |  | 责任 区领导 |
|  |  | 实际 |  | 增长% | 计划 |  | 增长% |  |  |  |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 330.6 |  | 8.1 | — |  | 6 | 区发展改革局 |  | 谢显鑫 |
| 二、财政收入 | 亿元 | 8.6 |  | 15.2 | 9 |  | 4.7 | 区财政局 |  | 潘有南 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 5.01 |  | 14.24 | 5.15 |  | 2.84 |  |  |  |
| 三、规模以上工业增加值 | 亿元 | 51.9 |  | 5.7 | — |  | 0.5 | 区工业和信息化局 |  | 潘运精 |
| #规模以上工业总产值 | 亿元 | 192.5 |  | 2.8 | — |  | 2 |  |  |  |
| 四、固定资产投资 | 亿元 | 64.2 |  | 25.7 | — |  | 4.4 | 区发展改革局 |  | 谢显鑫 |
| 五、建筑业总产值 | 亿元 | 186.17 |  | 17.48 | — |  | 9 | 区住房城乡建设局 |  | 潘有南 |
| 六、外贸进出口总额 | 亿元 | 3.3 |  | 21.3 | — |  | 2 | 区发展改革局 |  | 谢显鑫 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 132 |  | 15.6 | — |  | 7 | 区发展改革局 区市场监管局 |  |  |
| 八、引进国内外到位资金 | 亿元 | 127.5 |  | 1.19 | 120 |  | 3.4 | 区招商促进局 |  | 潘运精 谢显鑫 |
| #实际利用外资（商务口径） | 万美元 | 220.5 |  | 110.2 | 200 |  | — | 区招商促进局 区发展改革局 |  |  |
| 九、城镇新增就业人数 | 万人 | 0.3784 |  | — | 0.27 |  | — | 区人力资源社会保障局 |  | 谢显鑫 |
| #城镇登记失业率 | % | 3.58 |  | — | <4.5 |  | — |  |  |  |
| 十、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35387 |  | 6.8 | 37864 |  | 7 |  |  |  |
| 十一、农村居民人均可支配收入 | 元 | 14197 |  | 11 | 15532 |  | 9.4 | 区农业农村局 |  | 黄荡开 |
| 附件2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钦北区2020年主要经济指标1-4季度进度目标任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 |  |  | 季度 | 全区 |  |  |  |  | 牵头部门 |  |
|  |  |  |  | 累计 |  | 增长% |  |  |  |  |
| 一、地区生产总值（亿元） |  |  | 一季度 | 69.05 |  | 6.7 |  |  | 区发展改革局 |  |
|  |  |  | 二季度 | 154.8 |  | 1.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | —— |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | —— |  | 6 |  |  |  |  |
| 二、财政收入（亿元） |  |  | 一季度 | 2.69 |  | 6.7 |  |  | 区财政局 |  |
|  |  |  | 二季度 | 5.64 |  | 20.48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 6.9 |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 9 |  | 4.7 |  |  |  |  |
| #一般公共预算收入（亿元） |  |  | 一季度 | 1.66 |  | 13.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二季度 | 3.68 |  | 35.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 4.08 |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 5.15 |  | 2.84 |  |  |  |  |
| 三、固定资产投资（亿元） |  |  | 一季度 | —— |  | 2.6 |  |  | 区发展改革局 |  |
|  |  |  | 二季度 | —— |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | —— |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | —— |  | 4.4 |  |  |  |  |
| 四、规模以上工业总产值（亿元） |  |  | 一季度 | —— |  | -7.05 |  |  | 区工业和信息化局 |  |
|  |  |  | 二季度 | —— |  | -37.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | —— |  | -16.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | —— |  | 2 |  |  |  |  |
| 五、建筑业总产值（亿元） |  |  | 一季度 | 48.56 |  | -10 |  |  | 区住房城乡建设局 |  |
|  |  |  | 二季度 | 94.3 |  | -10.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 186 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 203.6 |  | 9 |  |  |  |  |
| 指标名称 |  |  | 季度 | 全区 |  |  |  |  | 牵头部门 |  |
|  |  |  |  | 累计 |  | 增长% |  |  |  |  |
| 六、社会消费品零售总额（亿元） |  |  | 一季度 | 28.69 |  | 0.5 |  |  | 区发展改革局 区市场监管局 |  |
|  |  |  | 二季度 | 41.41 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 63.86 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 141.24 |  | 7 |  |  |  |  |
| 限上批发业销售额（亿元） |  |  | 一季度 | 29.47 |  | 36.5 |  |  | 区发展改革局 |  |
|  |  |  | 二季度 | 50.17 |  | 23.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 92.99 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 131.89 |  | 25 |  |  |  |  |
| 限上零售业销售额（亿元） |  |  | 一季度 | 1.93 |  | 11.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二季度 | 4.07 |  | 21.65 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 6.58 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 9.72 |  | 15 |  |  |  |  |
| 限上住宿业营业额（万元） |  |  | 一季度 | 2467.6 |  | 0.6 |  |  | 区市场监管局 |  |
|  |  |  | 二季度 | 4220.7 |  | -11.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 7355.9 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 11667.9 |  | 5 |  |  |  |  |
| 限上餐饮业营业额（万元） |  |  | 一季度 | 2032.2 |  | -7.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二季度 | 4264.9 |  | 6.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 6889.5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 8829.1 |  | 5 |  |  |  |  |
| 其他营业性服务业营业收入（万元） |  |  | 一季度 | 6081.3 |  | 115.93 |  |  | 区发展改革局 |  |
|  |  |  | 二季度 | —— |  | 55.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 21117 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 28391.7 |  | 30 |  |  |  |  |
| 七、外贸进出口总额（万元） |  |  | 一季度 | 6403.67 |  | 83.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二季度 | 7526.68 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三季度 | 25507.04 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四季度 | 33647.76 |  | 2 |  |  |  |  |

| 附件2-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年第一、二、三产业目标任务表 |  |  |  |
| 指标名称 | 2020年 增长目标% | 责任部门 | 责任区领导 |
| 一、第一产业增加值 | 4.5 | 区农业农村局， 各镇人民政府、各街道办事处 | 黄荡开 |
| 二、第二产业增加值 | 1.8 |  |  |
| 规模以上工业总产值 | 2 | 区工业和信息化局、皇马工管委，各镇人民政府、各街道办事处 | 潘运精 |
| 规模以上工业增加值 | 0.5 |  |  |
| 建筑业总产值 | 9 | 区住房城乡建设局 | 潘有南 |
| 建筑业增加值 | 持平 |  |  |
| 三、第三产业增加值 | 11.8 |  |  |
| 1.铁路客货运周转量 | 6 | 区交通运输局 | 黄应春 |
| 2.公路客货运周转量 | 6 |  |  |
| 3.管道运输业营业收入 | 5 |  |  |
| 4.限上批发业商品销售额 | 25 | 区发展改革局、区消防救援大队，各街道办事处 | 谢显鑫 |
| 5.限上零售业商品销售额 | 15 |  |  |
| 6.限上住宿业营业额 | 5 | 区市场监管局、区卫监所、 区消防救援大队 |  |
| 7.限上餐饮业营业额 | 5 |  |  |
| 8.人民币贷款余额 | 12 | 区财政局（金融办） | 潘有南 |
| 9.证券交易额 | 10 |  |  |
| 10.保费收入 | 10 |  |  |
| 11.商品房销售面积 | 持平 | 区住房城乡建设局 |  |
| 12.其他营利性服务业营业收入 | 30 | 区发展改革局 | 谢显鑫 |
| 指标名称 | 2020年 增长目标% | 责任部门 | 责任区领导 |
| 租赁和商务服务业 | 30 | 区财政局、区发展改革局，长田街道办事处、子材街道办事处 | 潘有南 谢显鑫 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30 | 区文化广电体育旅游局， 各街道办事处 | 黄荡开 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 30 | 区发展改革局，子材街道办事处、长田街道办事处 | 谢显鑫 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30 | 区工业和信息化局， 鸿亭街道办事处 | 潘运精 |
| 科学研究和技术服务业 | 30 | 区科技局、公安钦北分局， 鸿亭街道办事处 | 潘运精 蒋基勋 |
| 13.非营利性服务业从业人员工资总额 | 15 | 区财政局、区教育局、区卫生健康局、区科技局、区水利局、区文化广电体育旅游局 | 潘有南 黄应春 黄荡开 潘运精 |

| 附件2-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年固定资产投资目标任务表 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 2019年 增速% |  | 2020年 目标增速% | 责任单位 | 所属辖区 责任单位 |  |
| 固定资产投资 | 25.7 |  | 4.4 |  |  |  |
| 一、工业投资 | - |  | 5.9 | 区工业和信息化局 | 大寺镇、大垌镇、那蒙镇、青塘镇人民政府，长田街道办事处 |  |
| 制造业 | 19.5 |  | 3.5 |  |  |  |
| 技改投资（全口径） | - |  | - |  |  |  |
| 二、交通投资 | 2.4 |  | -15.0 |  |  |  |
| 公路 | 11.2 |  | -18.1 | 区交通运输局 | 小董镇、大寺镇、板城镇、大垌镇、那蒙镇、青塘镇、新棠镇、长滩镇人民政府，长田街道办事处 |  |
| 三、基础设施（主要包括市政道路、污水及垃圾处理、供水、公园、绿化亮化等项目） | -5.9 |  | 2.7 | 区住房城乡建设局 | 11个镇人民政府， 长田街道办事处 |  |
| 四、房地产投资 | 57.9 |  | 11.7 |  | 大寺镇人民政府、 长田街道办事处、 子材街道办事处 |  |
| 五、商贸投资 | - |  | - | 区发展改革局 |  |  |
| 六、社会事业投资 | 67.9 |  | 6.8 |  |  |  |
| （一）教育 | 67.9 |  | 6.8 | 区教育局 | 11个镇人民政府， 长田街道办事处、 鸿亭街道办事处 |  |
| （二）卫生 | - |  | - | 区卫生健康局 |  |  |
| （三）文化 | - |  | - | 区文化广电体育 旅游局 |  |  |
| （四）党政机关团体投资 | - |  | - | 各项目建设单位 |  |  |
| 七、农林牧渔业投资 | 40.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| （一）农业 | 30.6 |  | 1.0 | 区农业农村局 | 11个镇人民政府 |  |
| （二）林业 | - |  | - |  |  |  |
| （三）畜牧业+渔业 | - |  | 9.6 |  |  |  |
| 八、水利投资 | 9.6 |  | 7.9 | 区水利局 | 小董镇、大寺镇、大直镇 人民政府 |  |
| 九、其他投资（包括建筑业、邮政业、金融业、生态保护和环境治理业、社会工作等） | - |  | 42.9 | 各项目建设单位 | 11个镇人民政府 |  |
| 附件2-5 |  |  |  |  |  |
| 钦北区2020年各镇（街道）税收收入目标任务表 |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 镇/街道 |  | 税收 |  |  |  |
| 小董镇 |  | 2968 |  |  |  |
| 板城镇 |  | 636 |  |  |  |
| 平吉镇 |  | 1369 |  |  |  |
| 大直镇 |  | 945 |  |  |  |
| 大寺镇 |  | 2549 |  |  |  |
| 长滩镇 |  | 500 |  |  |  |
| 那蒙镇 |  | 6825 |  |  |  |
| 青塘镇 |  | 155 |  |  |  |
| 新棠镇 |  | 530 |  |  |  |
| 大垌镇 |  | 15400 |  |  |  |
| 贵台镇 |  | 78 |  |  |  |
| 长田街道 |  | 21700 |  |  |  |
| 其他 |  | 20345 |  |  |  |
| 合计 |  | 74000 |  |  |  |

| 附件2-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年各镇规模以上工业企业目标任务表 |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |
| 镇/街道 | 2020年规上产值 |  | 2020年新增规上 企业（个） |
|  | 预期目标 | 增长% |  |
| 合计 | —— | 2.00 | 16 |
| 长田街道 | —— | 53.99 | 2 |
| 大垌镇 | —— | -12.55 | 2 |
| 平吉镇 | —— | -14.86 | 1 |
| 小董镇 | —— | -50.09 | 1 |
| 那蒙镇 | —— | 47.56 | 1 |
| 大直镇 | —— | 42.45 | 1 |
| 大寺镇 | —— | -50.36 | 1 |
| 子材街道 | —— | 46.14 | 1 |
| 贵台镇 | —— | —— | 1 |
| 鸿亭街道 | —— | —— | 1 |
| 板城镇 | —— | —— | 1 |
| 长滩镇 | —— | —— | 1 |
| 新棠镇 | —— | —— | 1 |
| 青塘镇 | —— | —— | 1 |

| 附件2-7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年各镇（街道）外贸进出口 总额目标任务表 |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |
| 镇/街道 | 2019年实际数 （32986） | 增速% | 2020年目标 （33645.72） | 增速% |
| 大垌镇 | 887 | 10 | 904.74 | 2 |
| 平吉镇 | 2462 | 10 | 2511.24 | 2 |
| 那蒙镇 | 729 | 10 | 743.58 | 2 |
| 长田街道 | 4991 | 10 | 5090.82 | 2 |
| 子材街道 | 4733 | 10 | 4827.66 | 2 |
| 鸿亭街道 | 19186 | 10 | 19569.72 | 2 |
| 合计 | 32988 | 21.3 | 33647.76 | 2 |

附件2-8

钦北区2020年招商引资目标任务表

| 序号 | 镇（街道） | 计划目标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 招商引资实际到位资金（亿元） |
|  | 合计 | 120 |
| 1 | 小董镇 | 6.5 |
| 2 | 板城镇 | 1.5 |
| 3 | 平吉镇 | 6 |
| 4 | 大直镇 | 4 |
| 5 | 大寺镇 | 14 |
| 6 | 长滩镇 | 1.5 |
| 7 | 那蒙镇 | 7.2 |
| 8 | 青塘镇 | 1.7 |
| 9 | 新棠镇 | 1.3 |
| 10 | 大垌镇 | 28.5 |
| 11 | 贵台镇 | 1.8 |
| 12 | 长田街道 | 30.5 |
| 13 | 子材街道 | 7 |
| 14 | 鸿亭街道 | 8.5 |

注：统计范围为1.广西壮族自治区行政区外大陆境内的企业，投资合同在500万元

以上并符合法规的投资项目。2.本年新签约及历年签约但报告期仍在实施的项目。

3.全口径利用外资项目的到位资金。

| 附件2-9 |  |
| --- | --- |
| 钦北区2020年限上批发业商品销售额目标任务表 |  |
| 单位：亿元 |  |
| 街道 | 2020年总量目标 |
| 长田街道 | 19.92 |
| 子材街道 | 69 |
| 鸿亭街道 | 42.98 |
| 合计 | 131.90 |

| 附件2-10 |  |
| --- | --- |
| 钦北区2020年限上零售业商品销售额目标任务表 |  |
| 单位：万元 |  |
| 镇/街道 | 2020年总量目标 |
| 小董镇 | 2335 |
| 长田街道 | 3226 |
| 子材街道 | 81446 |
| 鸿亭街道 | 10119 |
| 合计 | 97126 |

| 附件2-11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年其他营利性服务业营业收入目标任务表 |  |  |  |  |  |
| 其他营业性服务业营业收入 | 累计 | 增长% | 行业大类 | 主管部门 | 镇（街道） |
|  | — | 30 | 租赁和商务服务业 | 区财政局 区发展改革局 | 长田街道 子材街道 |
|  |  |  | 文化、体育和娱乐业 | 区文化广电体育旅游局 | 长田街道 子材街道 鸿亭街道 |
|  |  |  | 居民服务、 修理和其他服务业 | 区发展改革局 | 长田街道 子材街道 |
|  |  |  | 信息传输、 软件和信息技术服务业 | 区工业和信息化局 | 鸿亭街道 |
|  |  |  | 科学研究和技术服务业 | 区科技局 公安钦北分局 | 鸿亭街道 |

| 附件2-12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年各镇（街道）社会保险及劳动关系 协调工作目标任务表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 镇 （街道） | 城乡居民基本养老保险 |  |  | 城镇企业职工基本养老保险 | 辖区内企业劳动合同签订率 （%） | 辖区内劳动人事争议调解 成功率（%） |
|  | 新增参 保人数 | 符合条件人员待遇领取率（%） | 特殊困难 人员参保率 （%） | 新增扩面 参保人数 |  |  |
| 小董镇 | 1230 | 100 | 100 | 25 | 90 | 60 |
| 板城镇 | 1270 | 100 | 100 | 10 | 90 | 60 |
| 平吉镇 | 1220 | 100 | 100 | 15 | 90 | 60 |
| 大直镇 | 1200 | 100 | 100 | 15 | 90 | 60 |
| 大寺镇 | 1210 | 100 | 100 | 25 | 90 | 60 |
| 长滩镇 | 720 | 100 | 100 | 5 | 90 | 60 |
| 那蒙镇 | 670 | 100 | 100 | 15 | 90 | 60 |
| 青塘镇 | 630 | 100 | 100 | 5 | 90 | 60 |
| 新棠镇 | 600 | 100 | 100 | 5 | 90 | 60 |
| 大垌镇 | 450 | 100 | 100 | 30 | 90 | 60 |
| 贵台镇 | 450 | 100 | 100 | 5 | 90 | 60 |
| 长田街道 | 100 | 100 | 100 | 40 | 90 | 60 |
| 子材街道 | 150 | 100 | 100 | 30 | 90 | 60 |
| 鸿亭街道 | 100 | 100 | 100 | 20 | 90 | 60 |
| 其他 |  |  |  | 1255 |  |  |
| 合计 | 10000 |  |  | 1500 |  |  |
| 备注：（一）符合条件年满60周岁以上（含60岁）的城乡居民养老保险待遇领取率必须达到100%；建档立卡贫困户、重度残疾人、特困、低保、贫残人员参加城乡居民养老保险比例达到100%。 （二）实行实绩与绩效挂钩制度。 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦北区2020年各镇（街道）就业再就业工作目标任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 镇 （街道） | 城镇新增 就业人数 | 城镇失业人员再就业人数 | 就业困难人员就业人数 | 农村劳动力转移就业新增人数 | 其中：建档立卡贫困人员人数 | 就业培训 目标数 | 建档立卡人员培训人数 | 新增高技能 人才人数 | “两后生” 培训人数 |
| 小董镇 | 200 | 60 | 10 | 550 | 50 | 300 | 30 | 1 | 3 |
| 板城镇 | 150 | 50 | 10 | 550 | 50 | 300 | 30 | 1 | 3 |
| 平吉镇 | 150 | 50 | 10 | 550 | 50 | 300 | 30 | 1 | 3 |
| 大直镇 | 150 | 50 | 10 | 550 | 50 | 300 | 30 | 1 | 3 |
| 大寺镇 | 200 | 60 | 10 | 550 | 50 | 450 | 30 | 1 | 3 |
| 长滩镇 | 100 | 50 | 5 | 350 | 25 | 200 | 20 | 1 | 2 |
| 那蒙镇 | 150 | 50 | 5 | 350 | 25 | 350 | 20 | 1 | 2 |
| 青塘镇 | 100 | 50 | 5 | 300 | 25 | 250 | 20 | 1 | 2 |
| 新棠镇 | 100 | 50 | 5 | 300 | 25 | 200 | 20 | 1 | 2 |
| 大垌镇 | 150 | 50 | 5 | 200 | 15 | 450 | 10 | 1 | 2 |
| 贵台镇 | 100 | 50 | 5 | 250 | 15 | 200 | 10 | 0 | 2 |
| 长田街道 | 400 | 150 | 10 | 50 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 子材街道 | 500 | 100 | 10 | 30 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 鸿亭街道 | 250 | 80 | 10 | 20 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2700 | 900 | 110 | 4600 | 380 | 4400 | 250 | 10 | 27 |