钦北区政协提案办理答复清单

| 关于对区政协七届五次会议第2025043号提案的答复 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 办 理 结 果 清 单 | 建议一 | 一、科学谋划布局，推动人工智能与优势产业融合 |  |
|  | 正在推动工作 | 精细化工医药产业方面，打造以钦江药业等龙头企业为带动的广西一流医药中间体生产基地；服务融入自贸区产业发展转移，重点发展华普化学新材料、至善新材料合成树脂、祖海橡胶特种合成材料等项目，培育壮大绿色新材料产业。金属新材料方面，依托南海化工、埃索凯新材料、锰华新能源等锰基新材料企业转型升级，持续打造全国最大的锰系新材料产业基地，探索布局有色金属精深加工产业，加快推进锰华二期、蓝天化工锰基新材料等项目建设。新能源方面，重点围绕风电光伏、储能等新能源领域以及海空、人工智能等新兴领域，引进高端装备制造、人工智能制造等产业项目，重点发展上海八部高端海空装备制造基地项目、和风新能源塔筒内附件生产以及其他风光发电装备项目。 |  |
|  | 建议二 | 二、挖掘智能应用场景，助力企业智能化转型 |  |
|  | 当年完成事项 | 钦北区已形成以至善新材料、致远实业等为引领的精细化工医药产业园，通过应用DCS生产过程控制系统、SIS仪表报警系统、员工定位系统、致远实业硫酸化工厂安全风险智能化管控平台等信息化数字化平台，降低企业生产成本，提高效率，推动传统产业实现智能化、高端化、绿色化发展。 |  |
|  | 建议三 | 三、培育壮大企业，提升企业智能化水平与创新能力 |  |
|  | 正在推动工作 | 加强企业“两新”和智能化改造项目建设，重点跟踪服务好新榕兴自治区“人工智能+制造”项目，加快推进平吉制糖甘蔗自动液压翻板及除杂输送系统升级改造、南海化工硫酸锰生产线控制系统信息化建设、亿明节能玻璃生产线信息智能化升级改造等项目建设。 |  |
|  | 建议四 | 四、强化资源要素保障，支持制造业智能化发展 |  |
|  | 正在推动工作 | 以智能化为标准，高水平建设园区基础设施，推动钦州高端医药精细化工产业园区实现数字化、智能化管理。钦州高端医药精细化工产业园（一期）智慧化综合管理中心工程以办公、园区智能化建设、服务为一体，建筑面积约5112平方米，包含智慧化园区管理平台及应用系统、智慧化园区管控中心办公楼及附属设施。目前智慧中心、危化停车场已初步设计批复；应急管理站已完成初步设计评审，正在根据专家和消防大队意见修改完善；智慧综合管理中心安全风险防控系统和封闭化管理系统已完成招标。 |  |
| 补充说明（办理过程及其他需要说明的情况）：无 （单位盖章） 2025年10月9日 |  |  |  |
| 办理实效评估类别：（Ｂ） Ａ类：建议（或提案）所提问题已经解决；Ｂ类：建议（或提案）所提问题正在解决或列入计划解决；Ｃ类：建议（或提案）所提问题因条件限制或政策不允许、目前不能解决，继续争取解决。 |  |  |  |
| 联系人 | 陶欣 | 联系电话 | 3686910 |